常熟开关厂非标设备5G+AI预测性维护项目

首次技术对接会合作准备文档

一、会议背景

为推进“非标设备5G+AI预测性维护”项目顺利实施，双方计划开展第一次技术对接会议。本次会议主要围绕系统整体技术架构、数据对接方式、部署环境、AI模型应用方式等关键技术问题进行深入沟通，为后续实施落地奠定基础。

二、会议目标

1. 明确项目整体技术架构方案

2. 确认设备端数据采集与推送方式

3. 明确数据中台建设方案及部署模式

4. 确认与MES系统对接方式

5. 明确AI模型应用范围与部署形式

6. 确认部署服务区及网络架构

三、整体技术架构说明（建议方案）

系统整体采用五层架构设计：

设备层 → 数据传输层 → 数据中台层 → AI分析层 → MES应用层

1. 设备层

- 采集气缸执行单元时间数据

- 数据来源包括：PLC、工控机、设备控制系统、上位机

2. 数据传输层

- 网络方式：5G / 有线网络

- 通讯协议：MQTT / HTTP / TCP Socket / OPC UA

- 实时性要求：数据延迟≤1秒

- 要求数据不丢失、不重复

3. 数据中台层

- 数据接收模块

- 数据合法性校验模块

- 数据存储模块

- 数据统计分析模块

- 日志与状态监控模块

4. AI分析层

- 异常检测

- 趋势分析

- 维护需求预测

- 模型微调与优化

5. MES应用层

- 异常预警推送

- 设备状态同步

- 维护建议展示

四、首次会议重点确认事项

（一）设备端相关确认事项

1. 数据来源确认

  - 气缸执行单元时间数据来源位置（PLC/工控机/上位机等）

  - 数据是否已结构化

2. 数据结构示例（请客户提供真实样例）

3. 数据推送方式

  - 是否支持主动推送

  - 是否支持 MQTT

  - 是否支持 HTTP POST

  - 是否支持 WebSocket

  - 是否存在固定IP或端口限制

4. 数据频率及规模

  - 单台设备每分钟数据量

  - 每天总数据量

  - 设备总数量

（二）网络与部署环境确认

1. 部署方式选择

（1）私有化本地部署（部署于客户厂区服务器）
（2）云端部署
（3）混合部署（中台本地 + AI云端）

2. 如采用私有化部署，需提供以下服务器信息：

  - CPU型号及核数

  - 内存容量

  - 是否配备GPU（型号）

  - 存储容量

  - 操作系统版本

  - 是否支持Docker部署

（三）数据中台建设确认

1. 数据存储方式建议

  - 实时数据：时序数据库（如InfluxDB）

  - 业务数据：MySQL 或 PostgreSQL

  - 日志系统：可选 Elasticsearch

需确认：

  - 是否已有数据库环境

  - 是否必须使用客户指定数据库

2. 数据留存策略

  - 原始数据保存时长

  - 是否允许历史归档

  - 是否需要长期保存（3年以上）

3. 阈值配置规则

  - 是否按设备单独配置阈值

  - 是否按气缸单元单独配置

  - 是否已有人工判定标准

（四）MES系统对接确认

需客户提供：

1. MES系统接口文档

2. 数据推送方式说明

  - HTTP API

  - WebService

  - 数据库直写

3. 是否需要身份认证或签名机制

4. 是否提供测试环境

（五）AI模型相关确认

1. 是否存在历史数据

  - 是否有历史气缸执行时间数据

  - 是否有已确认异常样本

  - 是否有设备维护记录

2. 数据规模

  - 数据总量

  - 数据时间跨度

3. 预测目标确认

  - 是否仅做异常检测

  - 是否需要提前预测维护时间（如提前3天）

  - 是否存在明确维护判定标准

4. 一期模型建议方案

  - 规则 + 统计模型（快速落地）

  - 轻量级机器学习模型

  - 后续升级为大模型结合时序预测模型

五、一期项目实施建议路径

阶段一（1-2周）

- 完成设备数据接入

- 实现数据实时接收与存储

- 上线基础统计功能

阶段二（2-3周）

- 上线阈值预警机制

- 完成MES系统对接

- 上线基础异常检测模型

阶段三（3-4周）

- 模型微调

- 上线维护预测功能

- 优化可视化界面

六、双方技术分工建议

数据接收系统：电信负责
数据中台建设：电信负责
AI模型开发与部署：电信负责
MES接口对接：双方协作（客户提供接口文档）
设备端改造与配置：常熟开关厂负责
网络配置与安全策略：常熟开关厂负责

七、会议预期输出成果

会议结束需确认以下内容：

- 数据接口确认

- 部署方式确认

- 服务器资源确认

- MES接口确认

- 双方技术对接人名单

八、客户需提前准备资料清单

1. 设备数据样例

2. MES接口文档

3. 服务器配置清单

4. 网络拓扑图

5. 历史气缸执行时间数据