开发资源对接清单

（甲方：开关厂  乙方：常熟电信）

（黄色底纹部分的资源或接口需由甲方提供）

一、数据采集与存储对接项

1. 共用数据库对接方案：由甲方明确库权限、读写规则、访问账号；

2. 数据采集粒度：10分钟级，单次最长保留90天；

3. 甲方需提供每日数据采集量上限与扩容规则；

4. 双端存储机制（双方各存一份），避免单库故障；

5. 业务库选型：MySQL；

6. 数据保存策略：近3年数据归档存储，明确归档规则与存储介质；

7. 电信提供服务器相关策略支持；

二、数据传输与通讯对接项

1. 网络环境：同一内网，支持有线/无线接入；

2. 数据传输协议：采用HTTP；

3. 甲方提供内网接入、端口开放、防火墙策略配置；

4. 乙方负责传输稳定性测试与异常处理；

三、数据校验与分析对接项

1. 明确分工：乙方负责数据滤波、脏数据处理；甲方存储机器原始数据；

2. 确认异常告警规则：设备偏差告警、趋势分析逻辑；

3. 确认数据交互模式：甲方主动查询，暂时不进行主动推送；

4. 乙方提供数据分析接口、查询权限、数据导出；

四、模型部署与开发资源对接项

1. 确认服务器配置：

最低需求：1台独立应用服务器+1台独立大模型部署服务器；

2. 可用GPU资源：4090显卡共7张，具体算力分配待甲方后续协调确认；

3. 开发环境：开发阶段在公网进行模型调试，上线后切回内网；

4. 部署方式：可使用现有设备/新建虚拟机；

5. 模型方案：电信部署大模型网关统一入口、权限、用量、并发控制；

6. 乙方负责模型部署调试、网络配置、环境搭建；

7. 甲方提供模型需求、业务逻辑、调试配合；

五、设备管理与维护对接项

1. 甲方提供：所有设备气缸位置UID编号规则/编号表（建议使用UUID）；

2. 甲方完成数据库字段新增，提供近1-2月的历史数据；

3. 甲方配合设备信息录入、点位核对、设备ID关联；

六、项目任务分工与交付项

1. 气缸数据标识

- 甲方：提供设备编号、气缸动作标识、设备ID关联规则、数据库结构开发及字段新增；

- 乙方：完成数据对接存储分析；

2. 样例数据交付

- 甲方：提供数据结构样例；

- 乙方：按样例完成下载、注册、开发适配；

3. 服务器部署分工

- 甲方需与无锡方确认服务器资源分配；

- 乙方：如甲方有需要，由乙方安排人员提供技术支持，配合实施；

4. 数据核对交付

- 甲方：整理完整设备气缸位置名称表及历史数据表；

- 甲乙双方：共同核对现有数据并确认；

七、项目时间计划（双方同步）

1. 第一阶段：数据收集（无历史数据）2-3个月；

2. 第二阶段：功能开发调试8周；

3. 系统调试运行上线：4周；

4. 进度调整：根据实际开发情况同步变更；

八、总计对接清单

1. 数据库权限与存储方案

2. 服务器配置清单及资源分配

3. 设备数据样例及历史数据

4. 数据采集粒度与传输方式

5. 分工边界与交付清单

6. 网络拓扑图

7. 项目周期